（正本）

XXXX企业家园绿化管理

投

标

文

件

工程名称:XXXX企业家园绿化管理

投标单位: XX生态园林股份有限公司

投标单位法定代表人：XXX

编制日期: 2017年5月8日

# 目    录

目    录	- 1 -

1、工程有限公司简介

一：企业法人营业执照复印件	- 2 -

二：公司法定代表人证明书	- 3 -

三：联系方式	- 3 -

四：公司简介	- 3 -

2、嘉定盛创企业家园绿化养护项目报价以及绿化养护方案

一、养护项目相关情况及报价.........................................................................................5、6

二、养护职责	6- 4 -

三、养护内容	6、7

四、服务要求	- 6 -

五、养护标准	- 6 -

六、服务承诺	11

七、一年园林养护工作具体安排	12

附   表

附表1：嘉定盛创企业家园费用详细见养护报价表及材料费用明细表	。

# 上海泽珐园林科技发展有限公司简介

# 一：企业法人营业执照复印件

## 二：公司委托代理人资格证明书

公司法定代表人证明书

姓名：xx（居民身份证编号：xxxxxxxxxxxxx ）在我公司任经理职务，是我单位法定代表人，为绿化管理项目招标事宜签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

单位名称：xxxx园林科技发展有限公司（公章）

三：联系方式： 15082745170

联系人：xx

地    址：上海市xxxxxxxxxxxxxxx

## 四：公司简介

我公司成立于2014年7月。

我公司是一家集绿地工程种植,工厂、小区绿地管理,中高档南方室内观叶植物的租摆及园林资材于一体的专业工程公司。

本公司主要经营园林绿化图纸设计，园林绿化工程承包与施工，工业园区、居民区、事业单位的绿化管理，室内花卉摆租等。

我公司本着一切以客户为中心的宗旨，广大客户的一致好评。

本公司将以最优秀的工程、最合理的价格、最新的设计为广大新老客户竭诚服务；我公司奉行团队精神，整体队伍年轻，充满朝气和活力，望与新老客户为共同创造都市优美的自然环境而努力。

公司理念：

——因为专注，所以我们更专业

——为客户创造“好环境，好心情”

# xxxx企业家园绿化养护项目报价及养护方案

## 1.养护项目相关情况及报价

1、项目面积：xxxx企业家园18700平方米

2、养护地点：xxxx企业家园

3、养护范围：外围绿化养护

4、养护价格：一年养护费用为7.4万元，大写：柒万肆千元（费用详细见养护报价表）。

## 2.养护职

承包养护期限内，我公司按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，派出一位有经验的养护工人长期驻守贵小区例行养护，有特殊需要时根据各个季节天气及植物生长情况临时加派人手，保证保质保量完成养护管理任务。

在我公司接手养护之前已经出现明显状态不良或死亡的植物，我公司不承担养护不当的责任，双方在进场前需对该部分植物予以明确界定。

## 3.养护内容

管理程序：包括灌溉、培土、修剪、施肥、除草、抹芽、病虫害防治、扶正、补植（苗木费另计）等整套过程。

管理工具：

枝剪、大平剪、高空剪、割草机、割灌机、绿篱修剪机、喷雾器、斗车、铁锹、锄、手锯、电锯、梯子。

养护内容：

乔木：每年施有机肥料一次，每株施饼肥0.25千克，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。每月清除树根周围杂草一次。发生倒伏及时扶正、加固。

灌木、绿篱：每年普施肥一次，每667m2施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，修剪成圆形、方行或锥行的，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株。篱、球每年修剪四次以上；地被、攀援植物每年修剪、整理不少于二次。每月清除杂草一次，杂草高度不超过10厘米，长势旺盛期应适当增加除草次数。病虫害有针对性及时灭治，每年喷药二次，控制大面积病虫害发生。发生倒伏及时扶正、加固。

草坪：每年普施肥一次，每667m2施尿素混复合肥10千克，施肥均匀、淋水透彻，水渗透深度5厘米以上，及时防治病虫，及时补种萎死残缺部分，覆盖率达98%以上。年普修五遍以上，切边整理一次。年普除杂草四遍，杂草面积不大于8%。干旱、高温季节基本保证有效供水，有积水应及时排除。

## 4、服务要求

成活率：常年树木成活率95%以上。

植保状态：防治病虫害，无病害率过到90%，无虫害率达到95%以上。

草花养护：种植后及时管养，要求长势良好。

突发事件：遇到灾害天气，事先预防，事后尽快恢复现场。

其它：协助做好厂区节日的绿化布置等工作，根据要求及时做好植物补种、移植工作。

检查：养护公司每月派技术和管理人员至现场查看绿化养护情况。

## 5、养护标准 （国家二级绿化养护标准）

绿化养护工作要求及检查验收标准

| 项目名称 | 工 作 要 求 | 验 收 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 浇 水 | 具体视天气情况 | 草坪灌木为主，保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。 |
| 施 肥 | 平均1-2次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 修剪整形 | 草地：3-4次/年 灌木：3-4次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍。 | 草地：要求草的高度一致，整齐美观，无疯长现象。乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木 | 及时防治，病株、虫害现象不成灾。 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草， 树盘内无严重杂草。 |
| 补 植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝。 |
| 清理绿化垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 | 有专人跟踪保洁。 |
| 防风防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。 | 尽快恢复原状、以免影响交通人流 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 | 出现人为损坏时要及时恢复 |

## 6、服务承诺

1、我方应严格按合同约定为甲方提供专业化的养护管理；严格教育、培训和管理绿化员工。遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的管理，爱护甲方及小区财物，维护甲方良好形象。 
    2、我方派驻甲方的所有工作人员，必须按甲方管理处的有关规定办理相关手续并提交所有工作人员有效身份证明文件的复印件。工作时间，我方绿化员工必须统一着装上岗。 
    3、我方将选择素质良好，技术娴熟，形象好，身体健康的专业人员进场作业。 
    4、我公司会安排一名技术娴熟员工例行养护 ，根据季节变化适当调整人手。

5、我方指定的客户代表每季度至少一次到甲方检查承包范围内的绿化养护情况，并积极征询甲方意见，加强沟通，不断提高服务品质。

6、我方应保证从甲方要求即日起安排人进入厂区绿化养护现场，科学、合理安排进驻甲方工作现场之绿化员工的工作时间和计划，负责承担乙方派驻甲方工作现场之绿化养护员工的工资、福利及其他一切费用。

7、工作质量标准：我方应当按照双方约定的标准执行。我方承诺，与我公司开始接手养护时草坪及灌木状态相比，养护一年期满后，无大面积杂草孳生，无明显缺水枯黄，无大面积病虫害发生，总体绿地状态不发生明显恶化。

8、在绿化养护用水用电管理方面，我方承诺采取措施以尽可能节约用水用电以维护甲方合法权益： 
    9、我方应积极听取甲方对绿化管理工作的意见。

### 7、一年园林养护工作具体安排：

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 
    2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。虫害防治根据具体虫害情况安排施行。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑除杂草、切边；绿地内要注意防冻浇水。（根据情况施行）

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

养护基本与1月份相同。

修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木（如山茶）开花。

植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。（根据情况施行）

春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。（根据情况施行）

防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了（采用喷洒杀螟松等农药进行防治）。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。（根据情况施行）

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。（根据情况施行）

灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。（根据情况施行）

施肥：对草坪、灌木、乔木结合灌水，追施尿素复合肥。

修剪：剪除冬、春季干枯的枝条。

防治病虫害：（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。（3）其它病虫害的防治工作。（根据情况施行）

绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。集中对草坪进行一次除杂草工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。（根据情况施行）

修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。对草坪根据需要进行一次普修。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害及杀死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）（根据情况施行）

六月份：气温高

浇水：植物需水量大，要及时浇水。（根据情况施行）

修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。

排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。（根据情况施行）

排涝：大雨过后要及时排涝。

除杂草：集中对草坪进行一次除杂草工作（根据情况施行）

修剪：对草坪根据需要进行一次普修，对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

八月份：仍为雨季

排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草。

防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降。

修剪：对行道树、绿篱进行适当的修理。

防治病虫害：穿孔病为发病高峰，根据需要可采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

国庆节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。 做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。（根据情况施行）

草坪与灌木绿篱：对草坪及灌木绿篱集中进行一次除杂草、修剪工作，及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。

防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：气温继续下降。

植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。（根据情况施行）

浇水：对干、板结的土壤浇水。

病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

冬季修剪：对些常绿乔木、灌木进行修剪。

消灭越冬病虫害。

翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

xxxx园林科技发展有限公司

2017-3-27

| 绿化养护费用单 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 项目介绍 | 计算依据 | 月费用（元） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 工资 | 工人(1人) | 月基本工资3500元 | 3500 | 42000 | 51000 | 参考当地工资标准 |
| 2 |  | 临时工人 | 月基本工资1500元 | 1500 | 9000 |  | 根据季节临时加派临时工 |
| 2 | 保险 | 工人(1人) | 保险(500元/人） | 500 | 6000 | 6000 |  |
| 4 | 工具 | 详见附表 |  | 10558 |  |
| 5 | 以上合计 | ∕ | ∕ | 67558 |  |
| 6 | 税收 | 第5项×5.5% | ∕ | 3715.69 |  |
| 7 | 利润 | （第5项+第6项）×5% |  | 3563.6845 |  |
| 8 | 年养护价格总计 | 第5项+第6项+第7项 | ∕ | 74837.3745 | 优惠至74000 |
|  |  |  |  | xxxx园林科技发展有限公司 |

| 绿化工具清单 |
| --- |
| 序号 | 品名 | 年用量 | 单价 | 年总价（元） | 备注 |
| 1 | 高枝剪 | 1把 | 150元/把 | 150 |  |
| 2 | 手剪 | 2把 | 35元/把 | 70 |  |
| 4 | 药桶 | 2个 | 150元/个 | 300 |  |
| 6 | 扫帚 | 11把 | 8元/把 | 88 |  |
| 7 | 锄头 | 10把 | 20元/把 | 200 |  |
| 8 | 水管 | 200米 | 8元/米 | 1600 |  |
| 9 | 梯子 | 1个（高5米） | 70元/个 | 70 | 修剪高树用 |
| 10 | 绿篱修剪机 | 1部 | 3600元/部 | 1200 | 按照每年三分之一的费用 |
| 11 | 草坪修剪机 | 1部 | 3600元/部 | 1200 | 按照每年三分之一的费用 |
| 12 | 草坪割灌机 | 1部 | 3000元/部 | 1000 | 按照每年三分之一的费用 |
| 13 | 药物喷洒机 | 1部 | 3000元/部 | 1000 | 按照每年三分之一的费用 |
| 14 | 杀虫药 | 3件 | 300元/件 | 900 | 呋喃丹，敌百虫，甲胺磷 |
| 15 | 杀菌药 | 3件 | 280元/件 | 560 | 多菌灵，甲托，百菌清 |
| 16 | 肥料 | 200公斤 | 5元/公斤 | 1000 |  |
| 17 | 铲刀 | 2把 | 10元/把 | 20 | 铲草用 |
| 18 | 油料 | 200升 | 6元/升 | 1200 | 机械用油 |
|  | 总计 | ／ | ／ | 10558 |  |
|  |  |  | x | xxxx园林科技发展有限公司 |